## Slide 1
DocuPost
Plateforme de gestion de tournées de livraison
État des lieux MVP — Présentation CODIR DSI
Avril 2026
CONFIDENTIEL — Usage interne
▸ Vision & problématique ▸ Périmètre MVP & avancement ▸ KPIs cibles ▸ Architecture & stack ▸ Roadmap ▸ Annexes (métier & technique)

## Slide 2
Sommaire
Structure de la présentation
1
Problématique & contexte
Rupture SI, pain points, opportunité business
2
Vision cible
Plateforme end-to-end 6-12 mois
3
Périmètre MVP
4 parcours, 45 User Stories
4
Avancement développement
37/45 US livrées, 82 % du MVP
5
KPIs & mesures de succès
Cibles chiffrées par domaine
6
Architecture macro
Stack, composants, intégrations SI
7
Roadmap & prochaines étapes
Jalons, risques, décisions
▸
Annexes Métier
Détail des 4 parcours, hypothèses
▸
Annexes Techniques
C4, Bounded Contexts, ADR, NFR
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Sommaire | 2

## Slide 3
Executive Summary
Ce qu'il faut retenir en 3 points
🔴 Le problème
Dès qu'un livreur quitte le dépôt, il sort du système d'information. → Pilotage 100 % téléphonique → Preuves papier, litiges non traceables → Affectation tournées sur tableur sans SI → Double saisie OMS, 0 temps réel
🎯 Notre réponse — DocuPost
Plateforme end-to-end qui connecte livreur, superviseur et SI en temps réel : → App mobile Android (livreur) — statut colis en < 45 s → Interface web supervision — alertes & instructions temps réel → Interface planification — affectation tournées sans papier → API REST → OMS en < 30 s
📊 Avancement MVP
37 User Stories livrées sur 45 (82 %) Branche feature/US-001 — tests en cours → Parcours 0 (Planification) : 100 % codé → Parcours 1 (Livreur) : 100 % codé → Parcours 2 (Supervision) : 100 % codé → Parcours 3 (SI) : 100 % codé
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Executive Summary | 3

## Slide 4
Problématique — Rupture structurelle du SI livraison
4 acteurs impactés · Entretiens terrain 2026-03-19/20
Livreur (Pierre)
▸ Tournée sur papier, erreurs, illisibilité terrain
▸ Aucune vision du reste à livrer
▸ Motifs non-livraison non différenciés
▸ Téléphone personnel, sans traçabilité
Responsable logistique (M. Renaud)
▸ Affectation tournées sur tableur hors SI
▸ Vérification composition 100 % manuelle
▸ Aucune détection conflit livreur/véhicule
▸ Pilotage en cours de journée 100 % téléphonique
DSI / Support (Mme Dubois)
▸ Preuves de livraison non immédiatement dispo
▸ Double saisie manuelle = erreurs + retard
▸ Litiges difficiles à instruire
▸ Audits réglementaires fragiles
Architecte SI (M. Garnier)
▸ Rupture flux SI dès départ livreur
▸ Désynchronisation OMS/CRM/ERP
▸ Ajouts urgents colis non poussés
▸ Référentiel adresse non exposé terrain
❝ Dès qu'un livreur quitte le dépôt, il sort du système d'information de l'entreprise. ❞
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
1 — Problématique | 4

## Slide 5
Vision cible — Plateforme DocuPost (6–12 mois)
Cycle de vie complet de la tournée : du dépôt à la clôture terrain
DÉPÔT 6h00
Import TMS Affectation Lancement
→
TERRAIN
App mobile Statut colis Preuves
→
SUPERVISION
Tableau bord Alertes Instructions
→
SI DOCAPOSTE
OMS temps réel Audit immuable SSO corporate
✓ Preuves opposables < 5 min ✓ Préparation < 30 min (vs. tableur) ✓ Détection risque < 15 min ✓ Synchro OMS < 30 s — 0 double saisie
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
2 — Vision | 5

## Slide 6
Périmètre MVP — 4 Parcours, 7 Epics, 45 User Stories
Entonnoir de priorisation MoSCoW · Core Domain identifié par DDD
Parcours 0
Resp. Logistique
Préparation TMS
Import TMS · Vérification composition · Affectation livreur/véhicule · Lancement
CORE
Parcours 1
Livreur (mobile)
Exécution tournée
Liste colis · Mise à jour statut · Preuve numérique · Offline-first · Instructions
CORE
Parcours 2
Superviseur (web)
Pilotage temps réel
Tableau de bord · Détail tournée · Alertes retard · Envoi d'instructions
CORE
Parcours 3
DSI / OMS
Intégration SI
API REST → OMS < 30 s · Événements immuables · SSO OAuth2 corporate
Hors MVP (R2/R3) : Routage automatique · Notification client SMS · Intégration CRM/ERP · iOS · Dispatch algorithmique · Portail client
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
3 — Périmètre MVP | 6

## Slide 7
Avancement Développement — 37 / 45 User Stories livrées (82 %)
Branche feature/US-001 · Tests unitaires + E2E Playwright en cours
82 % — 37 US livrées
8 US restantes
Périmètre
User Stories couvertes
US livrées
Taux
Parcours 0 — Planification
US-021 à US-024 + US-028–034–041
11/11
100 %
Parcours 1 — Livreur mobile
US-001 à US-009 + UX 025–026–029–036–037–042–043–045
14/14
100 %
Parcours 2 — Supervision web
US-011 à US-014 + 027–031–032–035–038–039–040–044
12/12
100 %
Parcours 3 — Intégration SI
US-010 + US-017 à US-020 + US-033
7/7
100 %
US techniques / Design System
US-025 à US-031 (design + composants)
7/7
100 %
US en attente (backlog)
US-038 à US-045 (UX/polish/onboarding)
—/8
0 %
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
4 — Avancement | 7

## Slide 8
KPIs Cibles MVP — Mesures de succès à la mise en production
Indicateurs issus des entretiens terrain · Baseline papier à établir avant déploiement
< 30 min
Préparation tournées matin
< 45 s
Statut colis mis à jour
< 15 min
Détection tournée à risque
< 30 s
Synchro évenements OMS
− 70 %
Appels tél. superviseur/livreur
− 90 %
Erreurs d'affectation
< 5 min
Preuve opposable fournie
0 %
Double saisie résiduelle
> 99 %
Synchro OMS disponibilité
> 4/5
Satisfaction livreur (eNPS)
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
5 — KPIs | 8

## Slide 9
Architecture Macro — Stack Technique & Composants
Java 21 / Spring Boot 4 · React 19 / React Native · Docker / Kubernetes · CI/CD GitHub Actions
App Mobile Livreur
React Native / TypeScript iOS + Android · Expo Offline-first · Camera/Sign
App Web Superviseur/Planif.
React 19 / TypeScript 5.6 Tableau bord · Planification WebSocket temps réel
Systèmes Externes
TMS (import 6h00) · OMS (statuts) · SSO OAuth2 Google Maps · Firebase FCM (push)
API Gateway / BFF
Spring Boot 4 JWT · Rate limiting
svc-tournee
BC-01 Core Domain Orchestration · Colis · Events
svc-supervision
BC-03 · BC-07 Supervision + Planification
svc-preuve
BC-02 Supporting Capture signature/photo
svc-notif
BC-05 Supporting Push FCM
Persistance
PostgreSQL · Redis Cache Event Store immuable
Messagerie
Kafka / RabbitMQ Domain Events inter-BC
Infrastructure
Docker · Kubernetes GitHub Actions CI/CD · 4 envs
↕ REST/WS
↕ REST/WS
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
6 — Architecture | 9

## Slide 10
Roadmap & Prochaines Étapes
Jalons MVP · Risques · Décisions attendues du CODIR
✓ FAIT Av. 2026
37 US livrées Tests unitaires CI/CD en place
→
◈ EN COURS Av. 2026
8 US restantes Tests E2E Playwright Validation QA
→
⬜ MAI 2026
Recette métier Baseline KPIs Décision GO/NO-GO
→
⬜ JUIN 2026
Préprod Pilote 3 livreurs Mesure satisfaction
→
⬜ SEPT 2026
Prod / Release 1 Release 2 planning CRM / ERP scope
⚠ Risques clés
H6 : API TMS non confirmée → import manuel fallback H4 : SSO étendu livreurs → à valider DSI H1 : Parc matériel Android → confirmer BYOD
🎯 Décisions attendues du CODIR
1. Confirmer GO pilote (juin 2026) — 3 livreurs terrain 2. Valider périmètre Release 2 (CRM/ERP, iOS, alertes SMS) 3. Arbitrer hypothèse H6 (API TMS ou import batch)
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
7 — Roadmap | 10

## Slide 11
ANNEXES MÉTIER
Détail des 4 parcours · Hypothèses · KPIs complets
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
| 11

## Slide 12
Annexe A1 — Parcours 0 : Préparation des Tournées (Interface Web)
Responsable logistique M. Renaud · Prérequis bloquant au Parcours 1
1. Import TMS (cron 6h00)
Réception auto des tournées du jour depuis le TMS → US-021 : Visualiser le plan du jour Domain Event : TournéeImportéeTMS
→
2. Vérification Composition
Consultation détail : colis, zones, contraintes horaires → US-022 : Vérifier la composition d'une tournée Domain Event : CompositionVérifiée
→
3. Affectation Livreur/Véhicule
Association livreur disponible + véhicule, détection conflits → US-023 · US-030 (compatibilité véhicule) · US-034 (suggestion) Domain Event : AffectationEnregistrée
→
4. Validation & Lancement
Envoi tournée vers l'app mobile du livreur → US-024 : Lancer une tournée Domain Event : TournéeLancée → BC-01
KPIs Parcours 0
< 30 min
Préparation complète
100 %
Affectation avant départ
− 90 %
Erreurs vs baseline papier
> 95 %
Import TMS auto (H6)
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Métier | A1

## Slide 13
Annexe A2 — Parcours 1 : Exécution de Tournée (App Mobile)
Livreur Pierre · 80–120 colis/jour · Android · Offline-first
Prise en main tournée
Consultation liste colis affectés pour la journée → US-001, US-002, US-003 → US-004 (détail colis)
Livraison colis
Mise à jour statut < 45 secondes → US-001 (confirmer) → US-029 (swipe rapide)
Échec livraison
Motif normalisé : absent / accès / refus / horaires → US-005 US-038 (harmonisation)
Preuve numérique
Signature / photo / tiers US-008, US-009 Opposable juridiquement US-010 (accès preuve)
Offline & Instructions
Sync différée zone blanche → US-006 Bandeau instruction push → US-016, US-037
Clôture tournée
Indicateur progression → US-002 Clôture tournée → US-007
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Métier | A2

## Slide 14
Annexe A3 — Parcours 2 : Supervision & Pilotage Temps Réel (Web)
Superviseur / Responsable exploitation M. Renaud · Interface web · WebSocket
Tableau de bord des tournées
Vue agrégée toutes tournées du jour Statut avancement temps réel → US-011 → US-035 (recherche multi-critères) → US-039 (export CSV)
Détail tournée & colis
Statuts colis par tournée Incidents, localisation livreur → US-012 US-032 (synchro read model)
Alertes automatiques
Détection retard < 15 min Alertes proactives → US-013 US-044 (indicateur déco WS)
Envoi d'instructions au livreur
Prioriser · Annuler · Reprogrammer → US-014 (envoi instruction) → US-015 (suivi exécution) → US-016 (notification push)
KPIs Parcours 2
< 15 min
Détection tournée risque
− 70 %
Appels tél. superviseur/livreur
< 10 min
Traitement incident terrain
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Métier | A3

## Slide 15
Annexe A4 — Parcours 3 : Intégration SI
OMS · SSO Corporate · Événements immuables · API REST
Synchronisation OMS
US-017 : Chaque statut colis → événement normalisé vers OMS API REST < 30 secondes Taux cible : > 99 % US-018 : Historisation immuable (Event Store) Attributs : livreur · action · horodatage · géolocalisation
Authentification SSO
US-019 : SSO mobile (OAuth2 JWT) US-020 : SSO web (OAuth2 JWT) SSO corporate Docaposte — aucun compte local H4 à valider : couverture SSO vers livreurs terrain US-036/043 : card SSO rétractable première connexion
Offline & Résilience
US-006 : Mode offline-first React Native File d'attente locale → sync au retour réseau Zone blanche : événements rejoués > 99 % US-044 : Indicateur durée déconnexion WebSocket
Event Store immuable
US-018 : Chaque événement append-only Contient : qui · quoi · quand · géoloc US-033 : Simulateur TMS pour tests bout en bout Audit réglementaire · litiges · SLA contractuels
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Métier | A4

## Slide 16
Annexe A5 — Hypothèses & Risques Clés
6 hypothèses à valider avant Go-Live · Criticité identifiée lors des entretiens
H1
Parc matériel Android BYOD
Moyen
Les livreurs ont un smartphone Android (fourni ou BYOD) Action : confirmer avec DSI et RH avant déploiement
H2
API OMS disponible
Haut
L'OMS expose une API REST sans modification de son cœur Action : obtenir doc API OMS · valider avec M. Garnier
H3
Motifs non-livraison complets
Faible
Les 4 motifs couvrent 90 % des cas terrain réels Action : valider avec Pierre sur échantillon tournées
H4
SSO étendu aux livreurs
Haut
Le SSO corporate peut couvrir les comptes livreurs Action : confirmation DSI avant architecture auth
H5
Connectivité mobile suffisante
Moyen
Réseau mobile suffisant sur les zones de tournée Action : cartographier zones blanches · stratégie offline
H6
API TMS disponible
Haut
Le TMS expose une API REST ou batch pour import auto Action : obtenir doc TMS · fallback : import manuel CSV
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Métier | A5

## Slide 17
ANNEXES TECHNIQUES
Architecture C4 · Bounded Contexts DDD · Stack & ADR · Exigences NFR
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
| T0

## Slide 18
Annexe T1 — Vue C4 Contexte : DocuPost dans l'écosystème SI
4 utilisateurs · 5 systèmes externes · Intégrations REST/OAuth2/Push
Livreur (Pierre)
→→
Superviseur (M. Renaud)
→→
Resp. Logistique (M. Renaud)
→→
DSI / Support (Mme Dubois)
→→
DocuPost Platform
App Mobile (React Native) App Web Supervision/Planif. (React) API Backend (Spring Boot 4 / Java 21)
OMS Docaposte
Référentiel colis API REST ← statuts
←→
TMS Externe
Import tournées cron 6h00 (H6)
←→
SSO Corporate
OAuth2 / OIDC Tokens JWT
←→
Google Maps
Navigation Géocodage
←→
Firebase FCM
Push notifications livreur
←→
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Techniques | T1

## Slide 19
Annexe T2 — Bounded Contexts & Classification DDD
7 Bounded Contexts · 2 Core Domains · 3 Supporting · 4 Generic
BC-01 — Orchestration de Tournée
CORE
Service : svc-tournee Cœur différenciateur. Tournée, Colis, Incident. Gère l'état en temps réel, publie Domain Events. Aggregats : Tournée, Colis · Value Objects : StatutColis
BC-07 — Planification de Tournée
CORE
Service : svc-supervision Prérequis bloquant. PlanDuJour, AffectationTournée. Import TMS, validation composition, lancement. Publie TournéeLancée → BC-01
BC-03 — Supervision Temps Réel
CORE
Service : svc-supervision Tableau de bord, alertes, instructions livreur. Lit le Read Model (projection BC-01). WebSocket pour push temps réel vers l'UI
BC-02 — Gestion des Preuves
SUPPORT
Service : svc-preuve Capture signature, photo, tiers. Opposabilité juridique, stockage objet. Lié à BC-01 via Domain Event LivraisonConfirmée
BC-05 — Notification & Messaging
SUPPORT
Service : svc-notif Push Firebase FCM vers app mobile. Instructions superviseur → livreur. Pattern Event-Driven via Kafka
BC-06 — Authentification SSO
GENERIC
Service : sso-adapter OAuth2 / OIDC corporate Docaposte. Aucune conception spécifique requise. Solution off-the-shelf imposée DSI
BC-08 — Intégration OMS / TMS
GENERIC
Service : acl-adapter Anti-Corruption Layer entrée TMS et sortie OMS. Traduction événements DocuPost → format OMS. Aucune logique métier ici
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Techniques | T2

## Slide 20
Annexe T3 — Stack Technique & Architecture Decision Records
Stack imposée DSI (M. Garnier) + décisions architecturales documentées
Stack Technique
Backend
Java 21 · Spring Boot 4.0.3 API REST · PostgreSQL · Kafka
Mobile
React Native + TypeScript Expo · iOS + Android · Offline-first
Web
React 19 + TypeScript 5.6 WebSocket · Material UI
Infra
Docker · Kubernetes GitHub Actions CI/CD
Auth
OAuth2 / SSO corporate JWT Bearer tokens
Monitoring
Logs structurés · Prometheus Grafana (à configurer)
ADRs — Architecture Decision Records
DD-001
React Native (vs Kotlin/Jetpack)
Unification JS/TS mobile+web · iOS+Android · partage de code hooks et logique métier
DD-002
Offline-first Redux + sync queue
Stratégie offline pour zones blanches · événements en file locale → rejoués au réseau
DD-003
Architecture microservices
Isolation BC par service · déploiement indépendant · scalabilité ciblée
DD-004
Event Store immuable (append-only)
Opposabilité juridique · audit réglementaire · rejeu d'événements · CQRS compatible
DD-009
Monorepo front unifié
shared/ hooks + types entre mobile et web · un seul CI pipeline · cohérence design
DD-010
Import TMS : API REST pull + fallback batch CSV
Cron 6h00 · si API indispo → import fichier manuel · alerte 6h45 si non reçu (H6)
DD-011
Fenêtre planification matinale 6h00–6h45
Contrainte opérationnelle M. Renaud · alertes automatiques si tournées non affectées
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Techniques | T3

## Slide 21
Annexe T4 — Exigences Non-Fonctionnelles (NFR)
Performance · Disponibilité · Sécurité · Conformité · Scalabilité
Performance
▸ Statut colis mis à jour en < 45 s (UX terrain)
▸ Synchronisation OMS < 30 s après événement
▸ Chargement tableau bord superviseur < 3 s
▸ Import TMS 6h00 terminé avant 6h45
Disponibilité
▸ App mobile livreur > 99,5 % (plages tournée)
▸ Interface web superviseur > 99 % (7h–20h ouvrés)
▸ Offline-first : 0 blocage en zone blanche
▸ Événements non transmis rejoués > 99 %
Sécurité
▸ OAuth2 / SSO corporate obligatoire (imposé DSI)
▸ JWT Bearer tokens · HTTPS/TLS sur tous les flux
▸ Données géolocalisation chiffrées au repos
▸ Consentement RGPD documenté pour géoloc
Conformité
▸ Événements immuables : audit réglementaire
▸ Preuves opposables disponibles < 5 min (litiges)
▸ Complétude 100 % : qui · quoi · quand · géoloc
▸ Rétention données conforme politique Docaposte
Scalabilité
▸ Microservices : scaling indépendant par BC
▸ Kubernetes HPA sur svc-tournee (pointe 7h–9h)
▸ PostgreSQL + Read Model séparé (CQRS)
▸ Kafka : découplage inter-services asynchrone
DocuPost — CODIR DSI — État des lieux MVP — Avril 2026
Annexes Techniques | T4

## Slide 22
Questions & Échanges
DocuPost — CODIR DSI — Avril 2026
Livrables disponibles :
▸ Vision & KPIs : /livrables/01-vision/ ▸ Architecture métier : /livrables/03-architecture-metier/ ▸ Architecture technique : /livrables/04-architecture-technique/ ▸ Backlog (45 US) : /livrables/05-backlog/user-stories/ ▸ Implémentations (37 VS) : /livrables/06-dev/vertical-slices/ ▸ Tests & scénarios : /livrables/07-tests/
Prochaines décisions CODIR :
1. GO pilote livreurs (juin 2026) 2. Validation H4 : SSO étendu livreurs 3. Arbitrage H6 : API TMS ou batch CSV 4. Périmètre Release 2 (CRM · ERP · iOS · SMS)